核准制项目流程图

项目法人

前期工作申请

经济和发展改革委员会服务窗口

前期工作确认函

项目法人

申请办理规划选址意见

建设规划

主管部门

委托有相应     申请办理用地预审

国土部门

资质单位编

制项目申请

报告           申请办理环境影响

环保部门

评价审批

涉及其他相关行业管理

相关行业主管部门

，按规定办理审核意见

出具的相关审批文件

不予批准

经济和发展改革委员会服务窗口

批准

项目法人

申请办理建设用地规划许可

建设规划

主管部门

国土部门

申请办理用地手续

建设规划

主管部门

申请办理工程规划许可

(重点项目需通过市规划

委员会设计审查)

依据批准的设计，按

招标方案招标确定

设备、主要材料供应单位

监理单位

施工单位

项目实施完成

建设、环保、消防、劳动安全等有关部门

申报专项验收

项目法人

项目验收及评价后

行业主管部门与发展改革委等相关部门